# DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

elaborată în vederea participării la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări (antreprenor general) în cadrul proiectului cod SMIS 19835 intitulat  “Centru pentru sprijinirea afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii” (Contract de finanţare nr.2817/02.02.2012)

ANUL 2012

- Fişa de date a achiziţiei

- Caiet de sarcini (Proiect tehnic)

- Formulare

- Model contract de execuţie lucrări

SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

A. INTRODUCERE

## A.1. Informatii privind achizitorul

## A.1.1. Denumirea achizitorului

# SC IBIZA GOLF LIGHT SRL

Cod de Unic de Inregistrare: 17320433

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J23/486/2005

Adresa: Voluntari, şoseaua Pipera-Tunari, nr.198, T4, PA93/2, camera 1, vila 36, et.1, judeţul Ilfov.

Numarul de telefon: 021/5692230 , Fax: 021/5692230

Cont: RO08BUCU019761342411 RO01

Banca: Sucursala Unirii, sector 3, Bucureşti

A.1.2. Sursa de finanţare :

Contractul de lucrări este finanţat prin  P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 4, D.M.I. 4.1. „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.

A.2. Mijloace de comunicare

A.2.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, efectuata pe parcursul desfasurarii procedurii de achizitie publica, trebuie sa fie transmise în scris, prin fax, e-mail, posta, direct la sediul achizitorului, numai in limba romana si numai semnat si stampilat.

A.2.2. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Corespondenta transmisa pe adresa achizitorului de catre operatorii economici, va fi inregistrata la secretariat.

A.2.3.Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) prin posta;

b) prin fax;

c) e-mail

A.2.4 Documentele comunicate de catre operatorii economici vor fi transmise la urmatoarea adresa punct lucru :

Voluntari, şoseaua Pipera-Tunari, nr.198, T4, PA93/2, Bloc L1A5 ,ap.2 , Complex Ibiza Sol , judeţul Ilfov.

A.2.5. Documentele comunicate de catre operatorii economici prin fax vor fi transmise la numarul 021/5692230. Documentele care nu sunt comunicate la nr. de fax mentionat  nu vor fi luate in considerare. Documentele comunicate de catre operatorii economici prin e-mail vor fi transmise la adresa : secretariat@ibizahouse.com.ro sau aura.voinila@ibizalight.ro

A.2.6. Operatorii economici isi asuma riscurile transmiterii documentelor, inclusiv forta majora.

A.2.7.Corespondenta purtata pe parcursul derularii prezentei proceduri se transmite societatii, catre reprezentantul legal al acesteia.

A.2.8. Operatorii economici sunt obligati sa respecte prevederile OUG nr.66/2011 privind conflictul de interese

A.2.9. Persoana de contact din partea achizitorului este : dna. Voinila Aurica - Telefon 0751174453

A.3.Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire

Documentaţia tehnico-economica (P.T.) se va ridica în format electronic pe CD de la adresa: Voluntari, şoseaua Pipera-Tunari, nr.198, T4, PA93/2, Complex Ibiza Sol , bloc L1A5 ,ap.1, judeţul Ilfov., în urma unei solicitări adresate în scris, achizitorului.

A.4. Date limită de primire a ofertelor si a solicitărilor de clarificări

Data publicarii anuntului publicitar : 13.06.2012.

Data limita de depunere a ofertelor: 02.07.2012 ,  Ora limită :16,00

Data limita de depunere a solicitarilor de clarificari : 19.06.2012  Ora limită : 16,00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 22.06.2012  Ora limită :16,00

Mijloc de comunicare:

-orice clarificare privind documentatia de atribuire se va solicita in scris la nr. de fax:0215692234 .sau la e-mail : secretariat@ibizahouse.com.ro sau aura.voinila@ibizalight.ro

-achizitorul va raspunde tot in scris, la solicitarile operatorilor economici care au solicitat clarificarea.

-raspunsul achizitorului la solicitarile operatorilor economici va fi transmis astfel incat acestia sa poata sa intocmeasca oferta.

Toate solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea se vor publica pe pagina de internet a achizitorului, www.ibizalight.ro.

B. LEGISLATIA APLICABILA

B.1. Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Instrucţiunea privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii aplicabile în cazul operatorilor economici care au primit finanţare în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.1 al P.O.R. 2007-2013- Anexa VI la contractul de finantare.

- Prevederile ghidului solicitantului Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală Prevederile contractului de finanţare a proiectului „IMA Vest - Integrare profesională prin măsuri Active în Regiunea Vest!”, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.925/2006, toate cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte utilizarea modelelor, formularelor şi în situaţia în care instrucţiunea POR în ceea ce priveşte achiziţiile nu are un corespondent. Precizăm că, procedura de atribuire de derulează în conformitate cu Anexa VI la contractul de finanţare.

- Ordinul nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

- Ordinul nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie

- Ordinul nr.2310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

- Normele interne ale achizitorului : „Procedura si metodele de derulare a achizitiilor in vederea selectarii furnizorilor, prestatorilor si executantilor”, care respecta prevederile Anexei VI la contractul de finantare.

- Alte prevederi legale în materie, dacă este cazul.

C. CLARIFICARI PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

C.1. Dreptul de a solicita clarificari

C.1.1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita, in scris, prin una din metodele enuntate anterior, clarificari despre elementele cuprinse in documentatia de atribuire a contractului de achizitie.

C.1.2. IBIZA are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, într-o perioada care nu trebuie sa depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, in functie de complexitatea raspunsului formulat.

C.1.3.. IBIZA are obligatia de a afisa pe pagina de internet proprie răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - fara a dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

C.1.4. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la C.1.4., IBIZA va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibila analizarea de către toti operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.

D. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

D.1.1. Persoana care se considera vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al achizitorului, poate depune o contestatie in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a actului respectiv.

E. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI DURATA ACESTUIA

## E.1.Obiectul contractului

E.1.1. Obiectul contractului de achizitie: il constituie executarea de lucrari de constructii , instalatii si bransamente pentru Centrul pentru sprijinirea afacerilor intreprinderilor mici si mijlocii

Oferta depusa va cuprinde in mod obligatoriu totalitatea serviciilor si lucrarilor solicitate potrivit prezentei documentatii. Nu se accepta oferte partiale pentru gama de lucrari solicitate.

E.1.2. Coduri C.P.V.:

-  45210000-2 Lucrări de construcţii de clădiri

-  45213150-9 Lucrari de constructii de complexe de birouri

-  45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri

- 45400000-0 Lucrari de finisare a constructiilor.

- 44167100-9 Racorduri ( la utilitati : apa-canal,gaz, electrice

- 45100000-8 Lucrări de pregătire a şantierului (organizare de santier)

E.1.3. Durata contractului:  Termenul de executie al “Centrului pentru sprijinirea afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii”, potrivit Contractului de finantare nr.2817/02.02.2012, este cel prevazut in cererea de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare.

E.1.4. Valoarea estimativă a contractului :

Valoarea estimată a contractului de executie lucrari este în sumă de maxim 11 195 844 lei fără TVA .

E.1.5. Total cantităţi lucrări/servicii/produse

Scopul contractului de achiziţie, precum şi cantitatea lucrărilor şi produselor este stabilită în caietul de sarcini parte integrantă a documentaţiei de atribuire şi se va preciza in contractul încheiat cu ofertantul declarat câştigător.

F.  PROCEDURA APLICATA

F.1. Procedura aplicata este cea prevăzută de Anexa VI la contractul de finanţare  intitulată Instrucţiunea privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii aplicabile în cazul operatorilor economici care au primit finanţare în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.1 al P.O.R. 2007-2013.

#### G. PREZENTAREA OFERTEI SI A DOCUMENTELOR CARE INSOTESC OFERTA

G.1. Data si ora limita si modalitati pentru depunerea ofertei si a documentelor care insotesc oferta

G.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta, insotita  de documentele care insotesc oferta, sa fie primite si inregistrate de catre IBIZA  pana la data limita pentru depunere.

G.1.2. Oferta si documentele care insotesc oferta pot fi depuse prin posta, fax, e-mail sau direct de catre ofertant la urmatoarea adresa:

Voluntari, şoseaua Pipera-Tunari, nr.198, T4, PA93/2, complex Ibiza sol , bloc L1A5 ap.1 ,judeţul Ilfov.

Ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

G.1.3. Data limita pana la care se primesc ofertele, insotite de documentele care insotesc oferta, este 02.07.2012   Ora limită :16.00.

G.1.4. IBIZA are dreptul de a prelungi termenul limita pentru depunerea ofertelor in conditiile in care pana la termenul prevazut nu a fost depusa nici o oferta.

## G.2. Documentele care insotesc oferta

G.2.1. Scrisoarea de inaintare

Ofertantul trebuie sa transmita o scrisoare de inaintare, potrivit Formularului 1 din prezenta documentatie. In cazul in care oferta este depusa direct la secretariatul achizitorului, aceasta scrisoare se prezinta la secretariatul IBIZA in afara plicului continand oferta, in vederea inregistrarii depunerii ofertei.

## G.2.2. Imputernicirea

Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa, prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie, potrivit Formularului 2 din prezenta documentatie, in situatia in care cel care semneaza si prezinta oferta este alta persoana decat reprezentantul legal al societatii.

G.2.3 Documentele de calificare

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor de calificare.

Documentele prevazute la G.2.1., G.2.2. si G.2.3. vor fi prezentate separat de plicul cu documentele de calificare si oferta.

In cazul in care ofertele sunt tranmise pe e-mail sau fax, acestea se vor transmite in format pdf, cu semnatura si stampila ofertantului, in original.Ofertele astfel primite se vor inregistra in ordinea sosirii.

G.3. Documentele ofertei

G.3.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:

## - Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

## - Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la costul contractului de achizitie, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

G.4. Modul de prezentare

G.4.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor de calificare in original, daca sunt transmise prin posta sau depuse la secretariatul achizitorului, in cazul in care acestea sunt transmise pe fax vor fi in format pdf, achizitorul rezervandu-si dreptul de a solicita originalele documentelor.

G.4.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

De asemenea, ofertantii au obligatia de a anexa documetelor de calificare, documentelor  din propunerea tehnica si din propunerea financiara un opis al documentelor prezentate.

G.4.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

G.5. Sigilarea si marcarea ofertei

G.5.1.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.Pentru ofertele care sunt transmise pe e-mail sau fax si care nu pot fi considerate originale, achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita originalele documnetelor.

G.5.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Propunerea tehnica, propunerea financiara, documentele de calificare vor fi introduse in plicuri distincte, marcate corespunzator.

Astfel documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi depuse in plicuri separate atat originalul cat si copia care vor fi marcate dupa cum urmeaza :

- Documentele de calificare  in original, inchise si sigilate, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea “DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL. In cadrul plicului cu documentele de calificare ofertantii au obligatia de a prezenta un opis al documentelor depuse;

- Propunerea tehnica in original, , inchisa si sigilata, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL. In cadrul plicului cu propunerea tehnica ofertantii au obligatia de a prezenta un opis al documentelor depuse;

- Propunerea financiara in original, inchisa si sigilata, pe care se va scrise denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL. In cadrul plicului cu propunerea financiara ofertantii au obligatia de a prezenta un opis al documentelor depuse.

G.5.3. Plicurile interioare se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator, netransparent si fara insemne, pe care va fi marcata adresa achizitorului si inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE                                 ORA                   ”. Pentru ofertele transmise pe fax sau e-mail, acestea se vor inregistra si se vor analiza/evalua ulterior expirarii termenului limita de depunere a ofertelor.

G.5.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la G.5.3, CNAB nu isi asuma responsabilitatea pentru ratacirea ofertei.

G.6. Modificarea si retragerea ofertei

G.6.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

G.6.2. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre IBIZA pana la data limita pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la G.4. si G.5., cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu si inscriptia "MODIFICARI".

G.6.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei si orei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

G.7. Oferte intarziate

G.7.1. Oferta care este depusa/transmisa la alta adresa a IBIZA decat cea stabilita in anuntul publicitar/invitatia de participare ori care este primita de catre IBIZA dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere.

## G.8. Oferte alternative

G.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune in plus fata de oferta de baza si alte oferte denumite oferte alternative.

## G.9. Oferta comuna

G.9.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia si a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta, in mod obligatoriu, un acord de asociere, in original,conform Formularului 3 potrivit modelului din prezenta documentatie.

Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

G.9.2. IBIZA poate solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de data semnarii contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.

G.9.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu IBIZA, in calitate de lider de asociatie.

G.10 Interdictia de a depune mai multe oferte

G.10.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna sau in alta asociere. Ofertantul nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte nu are dreptul de a depune oferta individuală.

G.10.2. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la G.7.1  sau G.10.1. va fi respinsa.

#### G. CALIFICAREA OFERTANTILOR

Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare. Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele de calificare este considerat ofertant calificat.

G.1. Situatia personala a ofertantului/ofertantilor asociati

G.1.1. Orice operator economic constituit conform normelor legale in vigoare si care are ca obiect de activitate  executia lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri, are dreptul de a participa individual sau intr-un grup de operatori la procedura de atribuire a contractului de achizitie.

G.1.2. Documentele care dovedesc situatia personala a ofertantului/ofertantilor asociati

Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv:

H. Pentru persoane juridice romane

- Se va prezenta Declaratie privind eligibilitatea, potrivit Formularului 4 în original; .

- Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura, potrivit Formularului 5 în original.

II. Pentru persoanele juridice straine care au o sucursala inregistrata in Romania

Persoana juridica straina care are inregistrata in Romania sucursala va prezenta cumulativ atat documentele aferente sucursalei care sunt identice cu cele solicitate persoanelor juridice romane, cat si documentele similare ale societatii-mama, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, traduse si legalizate in limba romana.

III. Pentru persoanele juridice straine

Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta toate documentele prevazute in prezenta documentatie. Se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, traduse si legalizate in limba romana.

Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta Formularele în original.

G. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

G.1.1. Achizitorul solicita oricarui ofertant/ofertanti asociati sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz  si ca are in obiectul de activitate  executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri.

G.1.2. Documentele care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv:

I. Pentru persoane juridice romane:

-prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, detaliat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari si din care sa rezulte ca domeniul de activitate (COD CAEN) al ofertantului corespunde obiectului procedurii activitate, mentiuni referitoare la falimente, condamnari, etc. in original sau copie legalizata si eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor;

-prezentare Certificat de inregistrare (CUI) in copie certificată pentru conformitate cu originalul.

-prezentare Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul de stat, din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restante.

II. Pentru persoane juridice straine:

- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

- o forma de inregistrare ca persoana juridica;

- actionari/asociati;

- obiect de activitate

- administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;

- capitalul social;

- filiale/sucursale/puncte de lucru;

- durata societatii;

- mentiuni referitoare la falimente/condamnari.

Documentele trebuie sa fie supuse formalitatii de aplicare a apostilei, conform art. 3 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961 la Haga. Documentele trebuie prezentate si in traducere legalizata in limba romana.

H.3. Situaţia  economico-financiară

Cerinţe minime  obligatorii:

1) Se va prezenta bilanţul contabil pe anii 2010 şi 2011 în copie, cu menţiunea „conform cu originalul”, vizat şi înregistrat de organele competente;

2) Se va prezenta în original Fisa de informatii generale conform Formular 6 anexat, din care să reiasă informatiile generale ale ofertantului, inclusiv cifra de afaceri.

În acest caz achizitorul are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea în domeniul respectiv.

3) Capacitatea financiară de susţinere a lucrării

Se vor prezenta,  documente in original sau copie legalizata (extras de cont, contract de credit, linie de credit aprobată sau alte echivalente precum declaratie pe proprie raspundere) din care să rezulte faptul că, candidatul dispune sau are acces la resurse financiare (lichiditati, credit sau alte instrumente financiare echivalente) în valoare de minim 5% din valoarea estimata a contractului, fara TVA, pe o perioada de minim 6 luni de la data deschiderii ofertelor.

Persoane juridice /fizice straine

Pentru persoanele  juridice/fizice straine indeplinirea conditiilor referitoare la capacitatea economico-financiara este obligatorie, cu urmatoarele precizari:

Se va prezenta bilantul sau extrasul din bilant pe anii 2010 si 2011 inregistrat la organul fiscal competent din tara de origine, în copie legalizata, însoţită de traducerea autorizată cu încheiere de legalizare a semnăturii traducătorului, în original. Moneda folosita in bilantul contabil sau extrasul de bilant, va fi transformata in lei, daca este cazul, utilizand cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului respectiv.

Se va prezenta în original Fisa de informatii generale conform Formular 6 anexat.

Documentele care atesta existenta resurselor financiare se vor prezenta in original sau copie legalizata (ex. extras de cont, contract de credit, linie de credit aprobată sau alte echivalente precum declaratie pe proprie raspundere) pot fi emise de orice banca agreata de candidat, care are sucursala in Romania sau echivalent. Moneda folosita in documentul respectiv trebuie sa fie moneda nationala a Romaniei.

Documentele de calificare referitoare la capacitatea economico-financiara a candidatului, emise în altă limbă decât cea română, vor fi insotite de traducere autorizata, cu incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului, in original.

H.4.   Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Ofertantul trebuie sa indeplineasca obligatoriu urmatoarele cerinte minime care dovedesc capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv:

Experienţa similară pentru execuţie

Cerinţe minime obligatorii pentru experienţa similară pentru execuţie

- Se va prezenta în original Declaraţia / lista care va cuprinde lucrari similare executate ( constructii , instalatii ) ,finalizate si receptionate in ultimii 3 ani , conform Formularului 7 anexat, Aceasta lista poate fi insotita de cel putin un document sau mai multe , a caror valoare sa fie cel putin egala cu 1.350.000 lei fara TVA.. Această cerinţă privind experienta similara poate fi îndeplinită prin prezentarea unui singur contract similar, care  să îndeplinească cumulat cerinţele minime impuse privind execuţia lucrărilor de construcţii , instalatii cu tot ce presupune o astfel de lucrare, sau prin prezentarea mai multor contracte potrivit cerinţelor mai sus menţionate.

Cerintele minime de mai sus se considera ca sunt îndeplinite, daca sunt prezentate  cumulativ urmatoarele documente:

- Lista cuprinzând lucrarile similare, conform formular 7 în original.

- Prezentare formular 8 privind experienta similara însoţit de copia conţinând  menţiunea „conform cu originalul” a contractului declarat pentru a fi luat în calcul la indeplinirea condiţiilor care dovedesc experienta similara, actele aditionale şi anexele acestora dacă este cazul.

- Copie conţinând  menţiunea „conform cu originalul” a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate în baza contractului prezentat pentru a dovedi experienta similară, semnat fără obiecţiuni.

- Recomandare din partea beneficiarului contractului prezentat ca şi experienţă similară, din care să reiasă în mod obligatoriu minim calificativul Bine, prezentat în original sau în copie legalizata.

Persoane juridice/fizice straine

Pentru persoanele juridice/fizice straine, îndeplinirea conditiilor referitoare experienţa similară pentru execuţie este obligatorie, având în vedere urmatoarele precizari:

Moneda folosita in contractele similare prezentate va fi transformata in lei, daca este cazul, utilizând cursul de schimb valutar stabilit de catre Banca Nationala a Romaniei la data receptionarii lucrărilor.

Documentele solicitate ca si cerinţe minime obligatorii pentru experienţa similară pentru execuţie, care sunt emise in alta limba decat cea română, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată însotite de traducere autorizata cu incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului, in original.

NOTA:

- Nu se acceptă pentru dovedirea experienţei similare contracte încheiate între beneficiari şi executanţi care au acelaşi acţionariat sau fac parte din acelaşi consorţiu.

H.5.Asigurarea cu personal de specialitate

Cerinte minime obligatorii: privind asigurarea cu personal de specialitate pentru executia lucrarii

- Se va prezenta în original declaratia referitoare la Lista cu personalul de specialitate responsabil pentru executia lucrarilor, conform Formularului 9 anexat, care să conţină cel puţin următorul personal de specialitate atestat si specializat pentru categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentei achiziţii, astfel:

- 1 responsabil tehnic cu execuţia atestat .

- 1 inspector protectia muncii si responsabil PSI,

- 1 inginer constructor , cu minim 3 ani vechime in specialitate;

- 1 inginer instalatii pentru construcţii, cu minim 3 ani vechime in specialitate;

NOTA:

Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru executie se va face pe baza urmatoarelor documente:

- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii, sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;

- copii xerox dupa diplomele de studii absolvite, certificate pentru conformitate cu originalul;

-  copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor emise de organisme acreditate in domeniu certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate la data deschiderii ofertelor.

Persoane juridice/fizice straine

Pentru persoanele juridice/fizice straine, îndeplinirea condiţiilor referitoare la asigurarea cu personal de specialitate este obligatorie, avand in vedere urmatoarele precizari:

Documentele solicitate ca si cerinte minime obligatorii privind asigurarea cu personal de specialitate pentru execuţia lucrarii, care sunt emise in alta limba decat cea romana, vor fi însotite de traducere autorizata cu incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului, în original.

Pentru demonstrarea pregatirii profesionale candidatii pot folosi echivalente din tara de origine a documentelor solicitate.

H.6. Asigurarea  cu utilaje, echipamente tehnice, instalaţii şi mijloace de transport necesare pentru realizarea contractului

Cerinte minime obligatorii: privind asigurarea cu utilaje, echipamentele tehnice şi instalaţii necesare pentru executia lucrarilor

- Se va prezenta în original declaratia referitoare la  asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de transport conform formularului 10 anexat, însoţită de anexa acestuia, din care  sa  reiasa că ofertantul detine (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing, contract de prestări servicii sau comodat) cel puţin urmatoarele utilaje, mijloace de transport, instalaţii si echipamentele tehnice:

- excavator ..................................................1 buc;

- incarcator frontal.........................................1 buc;

- buldozer......................................................1 buc;

- Mijloc de transport materiale .......................1 buc

-Generator electric ........................................1 buc

Persoane juridice/fizice straine

Pentru persoanele juridice/fizice straine, indeplinirea conditiilor referitoare la asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de transport este obligatorie, avand in vedere urmatoarele precizari:

Documentele solicitate ca şi cerinţe minime pentru asigurarea cu utilaje, echipamentele tehnice şi instalaţii necesare pentru executia lucrarilor, care sunt emise in alta limba decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata cu incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului, in original.

H.7. Informaţii privind subcontractanţii

Cerinţă minima obligatorie

Se va prezenta in original Formuarul nr. 11 – Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractatanti si specializarea acestora. In cazul in care ofertantul  nu are subcontractanti, se va prezenta Formularul nr. 10 cu mentiunea „Nu este cazul”.Pentru subcontractarea unor lucrari ulterior semnarii contractului , antreprenorul general va  informa beneficiarul in scris in termen de 10 zile de la data incheierii contractului de subantrepriza.

ALTE     MENTIUNI :

Acord de asociere

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fiind obligati sa depuna in acest caz acordul de asociere completat conform Formularului 13 anexat in care vor fi precizate detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat.

Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere prin care asociatii se obliga,  in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, sa prezinte acordul de asociere in forma autentica (Autentificarea documentului se va face de catre un notar public, in conformitate cu prevederile art.8, lit. b) a legii 36/1995 actualizata) inainte de semnarea contractului.

Atunci cand un grup de operatori economici depun ofertă comuna, cerintele privind  situatia personală, cerinţele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale şi cerinţele privind standardele de asigurare a calităţii trebuie sa fie indeplinite de fiecare membru al asocierii, iar cerintele minime privind situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

In cazul unei asocieri, cerintele solicitate pentru indeplinirea criteriilor privind standardele de asigurare a calitatii, nu se pot demonstra prin luarea in considerare a tuturor membrilor din asociere, trebuiesc indeplinite in mod obligatoriu de fiecare membru al asocierii.

I. CRITERII DE ATRIBUIRE

1) Preţul cel mai scăzut √

2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □

J. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

| J.1. Ajustarea pretului contractului DA❑ NU x | Nu se admit negocieri privind valoarea ofertei adjudecate şi a duratei de execuţie, de garanţie şi de mobilizare în vederea începerii lucrarilor. . Valoarea ofertei cuprinde activităţile prevăzute în caietul de sarcini. În cazul în care pe parcursul perioadei de execuţie a lucrărilor vor apărea şi lucrări suplimentare, neprevazute se vor respecta prevederile legale in vigoare, astfel incat acestea sa fie in acord si cu prevederile contractului de finantare. |
| --- | --- |
| J.2. Garantia de bună execuie DA x NU ❑ | Cuantumul garanţiei de bună execuţie va fi de 10% din preţul contractului, fără TVA. Garantia de bunã execuþie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi parþiale. Contractantul are obligaþia de a deschide un cont de garanþie de bunã execuþie la dispoziþia achizitorului, la o bancã agreatã de ambele pãrþi. Suma iniþialã care se depune de cãtre contractant in contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din preþul contractului fãrã TVA iar restul până la incidenta sumei totale stabilite drept garantie de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. |
|  | Întreprinderile mici ºi mijlocii, aºa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, beneficiazã de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanþia pentru participare ºi de garanþia de bunã execuþie. Eliberarea garantiei: Garantia de buna executie se elibereaza astfel : a) 70% din valoarea garanþiei, în termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de recepþie la terminarea lucrãrilor, dacã achzitorul nu a ridicat panã la acea datã pretenþii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanþiei, la expirarea perioadei de garanþie acordatã lucrãrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepþie finalã. |
| J.3. Alte precizări | Plata se va face în lei, prin virament bancar. |

## K. ELABORAREA OFERTEI

K.1. Costul asociat elaborari si prezentarii ofertei

I.K.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar IBIZA nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.

K.2. Limba de redactare a ofertei

## I.2.1. Oferta si toate documentele care insotesc oferta vor fi redactate obligatoriu in limba romana.

K.3. Perioada de valabilitate a ofertei

K.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea mentionata va fi respinsa.

K.3.2. IBIZA are dreptul de a solicita ofertantilor, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

K.3.3. Ofertantul are obligatia de a comunica catre IBIZA daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

K.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta.

K.4. Vizitarea amplasamentului

K.4.1. Achizitorul are obligatia de a permite personalului sau agentilor ofertantului sa viziteze amplasamentul lucrarii.

K.4.2. Ofertantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.

K.4.3.Ofertantul, în cazul nerespectării prevederilor legale,  respectiv a unui comportament riscant pe durata vizitării amplasamentului, îşi asumă riscul producerii unui eveniment, aşa cum este el definit prin prevederile Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, care  s-ar putea solda cu vătămarea unei/unor persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii.

K.4.4. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al  producerii unui eveniment de acest gen cu ocazia vizitării  amplasamentului lucrării. Ofertantul este obligat să se informeze achizitorul cu privire la necesarul minim de echipament individual de protectie asociat vizitei pe amplasament şi să îşi doteze pe cheltuiala proprie personalul desemnat sau agenţii săi pentru a putea asigura desfăşurarea fără evenimente a vizitei.

K.4.5. Vizitarea amplasamentului lucrării se poate face de către personalul sau agenţii ofertantului înainte cu cel puţin 48 ore înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În acest sens, ofertanţii care doresc să viziteze amplasamentul au obligaţia de a transmite IBIZA o solicitare scrisă în acest sens, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea vizitării amplasamentului care va cuprinde lista persoanelor care vor participa la vizitarea amplasamentului, datele de identificare ale acestora, precum şi datele de identificare ale mijloacelor de transport care se vor utiliza (tipul, marca, culoarea şi numărul de înmatriculare al autovehiculului). De asemenea, în momentul vizitării amplasamentului persoanele indicate în listă trebuie să aibă actele de identificare (B.I., C.I., Pasaport) asupra lor.

K.5 Propunerea tehnica

## K.5.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ofertate cu cerintele din Caietul de Sarcini apartinand documentatiei de atribuire.

## In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:

- Graficul detaliat de executie al lucrarii;

- Planul calitatii lucrarii;

3.Memoriu tehnic in care se vor mentiona finisajele alese, solutiile tehnice pentru asigurarea utilitatilor, etc.;

4Declaratie pe proprie raspundere privind asumarea tuturor termenelor prevazute in Caietul de sarcini;

5Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, daca e cazul, ca vor realiza partea de contract subcontractata (daca este cazul) cu specialisti atestati.

Ofertantul va stabili solutia tehnica in asa fel incat impactul de mediu asociat lucrarilor sa fie minim.

În cadrul propunerii tehnice ofertantul va indica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (sanatatea si securitatea in munca) si in domeniul protectiei mediului, prevazute de actele normative in vigoare.

Propunerea tehnica poate contine si alte aspecte considerate relevante de catre ofertant.

In cazul nerespectarii cerintelor din Caietul de Sarcini, a termenelor de predare a documentatiilor tehnice, de executare a lucrarilor si a termenului de garantie si/sau neprezentarii documentelor si informatilor solicitate, propunerea tehnica va fi respinsa ca neconforma.

K.5.2. IBIZA are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

## K.6. Propunerea financiara

K.6.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Formular 14) care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Propunerea financiara va contine pretul total pentru executarea lucrarilor incluzand si utilitatile ,bransamente si toate cheltuielile legate acestea, solicitate in Caietul de Sarcini si defalcarea acestuia in anexa la Formularul 14, dupa cum urmeaza:

a) Centralizatorul financiar, cu detalierea valorii totale pe:

- lucrari, inclusiv cheltuielile legate de Organizarea de santier ;

b) Devize pe obiecte si specialitati

- Centru –cladire

  - arhitectura

  - rezistenta

- instalatii electrice

- instalatii curenti slabi

- instalatii apa canal

- instalatii sanitare

- instalatii de ventilare si climatizare

- echipamente

cu defalcarea pretului unitar pe materiale/manopera/utilaj/transport.

c) Extrasele de resurse (cantitati si preturi unitare): materiale, manopera,utilaj, transport.

De asemenea, in pretul total ofertat in propunerea financiara si orice alte cheltuieli care deriva din indeplinirea unor obligatii prevazute in Caietul de sarcini.

Preturile unitare, precum si pretul total ofertat, vor fi exprimate in LEI si in EURO la cursul de schimb Euro/Lei din data prevazuta la I.6.3.

Preturile unitare in LEI nu includ TVA-ul si sunt ferme si fixe pe toata perioada de valabilitate a ofertelor.

In cazul ofertantului declarat castigator, preturile unitare exprimate in LEI, sunt ferme si fixe pe toata perioada de valabilitate a contractului.

Totodata, ofertantul va prezenta si o Declaratie pe proprie raspundere prin care garanteaza ca in cadrul propunerii financiare a inclus riscurile privind cantitatile, articolele de lucrari, preturile, acestea neputand fi majorate ulterior.

In cazul neprezentarii acestor informatii, propunerea financiara va fi respinsa ca neconforma.

K.6.2. IBIZA are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii financiare.

L. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR

L.1. Deschiderea ofertelor

L.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data de 02.07.2012, ulterior expirarii termenului de depunere a ofertelor, la sediul IBIZA mentionat in prezenta documentatie, in cazul ofertelor transmise prin posta sau depuse la sediul achizitorului.Ofertele transmise prin fax sau e-mail se vor inregistra si indosaria in mod corespunzator si se vor analiza dupa expirarea termenului limita de depunere, impreuna cu ofertele transmise prin celelalte moduri acceptate.

L.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia celor care nu fac dovada constituirii garantiei de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitata , daca este cazul.

L.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere al ofertelor, proces verbal in care se vor include si ofertele transmise pe fax sau e-mail, urmand sa fie analizate impreuna. Procesul verbal trebuie sa fie semna de catre membrii comisiei de evaluare. In situatia in care nu sunt depuse decat oferte pe mail sau pe fax, primirea si inregistrarea lor se consemneaza in procesul verbal de evaluare si desemnare a castigatorului. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere va primi o copie a acestuia.

M.2. Examinarea ofertelor si corectrarea erorilor/viciilor de forma

M.2.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de calificare impuse.

M.2.2. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte sau completări ale documentelor prezentate pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor si documentelor solicitate.

M.2.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat si executat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

M.2.4. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori/vicii, oferta sa va fi respinsa.

M.2.5. Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta,  este corectarea eventualelor erori aritmetice.

M.2.6. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

- daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;

- daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in LEI si pretul unitar exprimat in EURO se va lua in considerare pretul unitar exprimat in LEI, iar valoarea exprimata in EURO va fi corectata in mod corespunzator;

- daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va  fi corectata in mod corespunzator.

M.2.7. Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalati ofertanti.

N.1. Evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei castigatoare si comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii

N.1.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica

N.1.2. Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile.

N.1.3. IBIZA va informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, dupa caz la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, in functie de complexitatea evaluarii ofertelor depuse.

O. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

IBIZA are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica, in forma scrisa, cu ofertantul a carei oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de comisia de evaluare pe baza propunerii tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.Contractul va fi incheiat in 2 (doua) exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si datat si sa fie incheiat pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa permita implementarea proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare tehnico-financiara a proiectului.

IBIZA are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor si obligatia de a comunica rezultatul procedurii de atribuire catre toti operatorii economici invitati care au depus oferta.

În cazul în care ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare nu semneaza contractul in termenii stabiliti, achizitorul are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul urmator, în condiţiile în care aceasta oferta corespunde cerintelor solicitate in prezenta documentatie sau poate relua procedura de achizitie in aceleasi conditii.

Contractul trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele:

- datele de identificare ale celor doua parti semnatare

- obiectul

-valoarea

-durata

- conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiue, receptie, standarde de calitate, service, garantii ( toate in functie de obiectul achizitiei).

In cazul in care in contractul de achizitii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finantarii prin POR trebuie sa suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputand fi solicitate prin cererile de rambursare.

Modificarea contractului de achizitii este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) modificari la contract se pot face doar in perioada de executie a contractului si nu pot avea efect retroactiv

b) scopul actului aditional trebuie sa fie strans legat de natura proiectului din contractul initial

c) prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza fundamental termenii documentatiei de atribuire

d) orice modificare care prelungeste durata de executie a contractului trebuie facuta astfel incat implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management.

P. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

IBIZA considera pretul lucrarilor, exprimat in LEI, ferm si fix si nu este de acord, in nici un caz, cu majorarea acestuia pe parcursul derularii contractului.

ANULAREA APLICARI PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

IBIZA are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie, de regula inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective, oricum inainte de data incheierii contarctului si numai in urmatoarele circumstante:

- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

- nu a fost depusa nici o oferta sau a fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

- abateri grave de la prevederile legislative, afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

Decizia de anulare, respectiv reluare nu creaza vreo obligatie a IBIZA fata de ofertanti., cu exceptia  comunicari in scris participantilor la procedura de atribuire, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare si reluarea procedurii de achizitie.

Q. FRAUDA SI CORUPTIE

Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica.

Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

# R. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie a contractului este de 10 % din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A. si se va constitui prin retineri succesive din situatiile de lucrari  . Contul pentru Garantia de buna executie va fi deschis in termen de 15  zile de la semnarea contractului.

In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50 %.

Garantia de buna executie a contractului de achizitie va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de garantie a lucrarilor executate in baza contractului + 14 zile.

Garanţia de buna execuţie va fi restituita după cum urmează:

b) valoarea garanţiei de buna execuţie pentru executie lucrari va fi restituita astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza  procesului – verbal de receptie finala, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei .

SECTIUNEA IV

FORMULARE

Formular 1

OFERTANTUL
...........................................
(denumirea)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: SC IBIZA GOLF LIGHT SRL

Ca urmare a anuntului ................................................. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .................................................… (denumirea contractului de achizitie publica), noi ...................................................................................... (denumirea/numele ofertantului, adresa/sediul social-adresa de corespondenta, date de identificare, telefon si fax) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ................................

Cu stima,

Ofertant 
................................................
(semnatura autorizata si stampila)

Formularul  2

OFERTANTUL
...........................................
(denumirea)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa ____________________ , cu sediul in _____________________________ , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. _______________ , CUI _________________ ,  reprezentata legal prin Dl./Dna __________________ ,  in calitate de ___________________ , imputernicim prin prezenta pe Dl./Dna. ___________ , domiciliat in ______________________________ , identificat cu B.I/C.I.  seria ____ nr. ____________ , CNP ______________ , eliberat de ___________, la data de ____________ , avand functia de ___________________ , sa semneze oferta si documentele ofertei si orice alte acte necesare pentru atribuirea contractului avand ca obiect ..............................................................................

In indeplinirea mandatului sau mandatarul va avea urmatoarele drepturi :

- Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa  in legatura cu participarea la procedura de achizitie, inclusiv contractul;

- Sa depuna scrisoarea de inaintare, documentele de calificare si oferta in numele subscrisei si sa participe la sedinte, daca este cazul.;

- Sa raspunda la solicitarile de clarificare formulate  de catre  achizitor.

- Sa depuna  in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura de achizitie.

Prin prezenta imputernicire mandatarul nostru este deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura de achizitie.

DATA							(Denumirea mandantului)

Administrator

Semnatura

Formular 3

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie avand ca obiect.......................................................

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus cererii de oferte:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:					LIDERUL ASOCIATIEI………..,

______________					ASOCIAT…………,

Formularul 4

OFERTANTUL

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul…… reprezentant imputernicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 691, art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________________________________________ cu privire la orice aspect

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

Formularul 5

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

- Subsemnatul, reprezentant .................................................................................

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

- Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

- De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.......................................

(semnatura autorizata

Operator economic

..................................                                                                                    Formular 6

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| 1.............. |  |  |
| 2............. |  |  |
| 3.............. |  |  |
| Media anuală : |  |  |

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

Operator economic

_____________________                                                                  Formularul 7

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

- Operator economic                                                                                                    Formular 8

.....................

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

Categorii si cantitati de lucrari executate/proiectate :(se vor specifica in clar lucrarile similare, cu cantitatile aferente)

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

[] contractant asociat

[] subcontractant

4. Valoarea totala a contractului             exprimata in moneda     exprimata

in care s-a incheiat   in echivalent

contractul           euro*1),

a) initiala (la data semnarii

contractului):                                            ....               ....

b) finala (la data finalizarii

contractului):

din care pentru lucrari similare		exprimata in moneda     exprimata

in care s-a incheiat   in echivalent

contractul           euro*1),

a) initiala (la data semnarii

contractului):                                            ....               ....

b) finala (la data finalizarii			….	         ….

contractului):

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Durata de executie a lucrarii (luni)

a) contractata - termen PIF:

b) efectiv realizata - PIF;

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor.

Operator economic

.....................

(semnatura autorizata)

- Operator economic                                                                                    Formular 9

.....................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării								Operator economic,

.........................								 .................................

(semnătură autorizată)

- Operator economic                                                                                    Formular 10

.....................

(denumirea/numele)

ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRII

OPERATOR ECONOMIC: ___________________

Subsemnatul _______________________, in calitate de....................................... al .............................(denumire operator economic), declar pe propria răspundere că societatea comercială dispune de urmatoarea asigurare tehnică.

| Nr. crt. | Denumirea principalelor utilaje echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de operatorul economic, ca fiind necesare, pentru execuţia lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U.M. buc. set | Asigurate din dotare proprie | Asigurate de la terţi sau alte surse contracte, convenţii de închiriere | Atestate tehnice cf. reglementări privind atestarea tehnică a maşinilor şi echip. tehnologice util. in activ. de c-ţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAZA DE PRODUCTIE (confecţii metalice, lemn, prefabricate beton, alte prefabricate) _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ |  |  |  |  |

Reprezentant legal

Operator economic,

.........................								 .................................

(semnătură autorizată)

- Operator economic                                                                                    Formular 11

.....................

(denumirea/numele)

LISTĂ

CU SUBCONTRACTANŢII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Nrcrt | Denumire /nume subcontractant | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic

(semnătură autorizată)

- Operator economic                                                                                    Formular 12

.....................

(denumirea/numele)

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________

__________________________ privind executia ________________________________

(denumire autoritare contractanta)

la “_______________________________________________________________”.

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)                                                       (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)     				                                                   (subcontractant)

- Operator economic                                                                                    Formular 13

.....................

(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

- Părţile acordului :

_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

- Operator economic                                                                                    Formular 14

.....................

(denumirea/numele)

OFERTĂ DE LUCRARI

Către ....................................................................................................

(denumirea achizitorului şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ............................................... (denumirea lucrării) pentru suma de ................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi           (ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL NR.14

.....................................................

(denumirea/numele ofertant)

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

.....................................................

(semnătura autorizată)

L.S.

EMITENT				      					Formular 15

…………………………………

(denumirea/sediul/adresa)

RECOMANDARE

Catre: Orice institutie/societate/regie autonoma interesata

Prin prezenta confirmam ca ……………………………………………………………….

(denumirea/numele institutiei/societatii/companiei emitente)

deruleaza/a derulat in conditii foarte bune, contract/contracte de proiectare si executie cu…………………………………………………...

(denumirea ofertatului)

In cadrul contractului nr...../..... au fost efectuate urmatoarele categorii de lucrari(se vor preciza in clar lucrarile similare executate), cantitatile de lucrari similare fiind de….., cu o valoare de………..(se va preciza valoarea lucrarilor similare)

Mentionam ca pana in prezent nu au existat situatii de neindeplinire de catre ………………………………………………………………………………….

(denumirea/numele candidatului/ofertatului)

a obligatiilor contractuale.

Alte aspecte relevante :Obligatoriu se vor face referiri la calitatea serviciilor si lucrarilor similare executate, la comportarea lor de la receptia la terminarea lucrarilor pana la data emiterii recomandarii.

Data completarii ……………………………

EMITENT,

.....................................L.S.

(semnatura autorizata)

- Operator economic                                                                                    Formular 16

........................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile pentru îndeplinirea contractului:

| Nr crt | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechime în specialitate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERSONAL DE CONDUCERE |  |  |  |
| 1 2 3 | DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC | _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ ______________________ ______________________ | ___ ___ ___ | ____ ____ ___ |
| B. | PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI |  |  |  |
| 1 2 . . . | ………………………… ………………………… | ………………. ………………. | …………… …………… | ……………. |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

.....................................

- Operator economic                                                                                    Formular 17

........................

(denumirea/numele)

LISTA

CU PERSONAL MUNCITOR DE SPECIALITATE

Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al .................................... (denumire operator economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea” _______________________________________________________” voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | Specialitate | Numele şi prenumele | Angajat Permanent temporar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. …. | ________________ ________________ |  |  |  |

Data completării:					Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

- Operator economic                                                                           									         Formular 18

........................

(denumirea/numele)

LISTA

privind consumurile cu transporturile

| Nr crt | Tipul de transport | Elementele rezultate din analiza lucrărilor ce urmează sa fie executate ___________________________________________________ Tone km ore de transportate parcurşi funcţionare |  |  | Tariful unitar lei/t x km | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………... Transport pe cale ferată(total), din care, pe categorii: 2.1. ……………. 2.2. ……………... . Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | lei ……………. _____________ euro ………… |  |

Operator economic,

(semnătura autorizată )

Operator economic                                                                                                                                               Formular 19

(denumirea/numele)

LISTĂ

privind consumurile cu mâna de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directă | Tariful mediu - lei/oră- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………. …………. …………. …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. ……………. ……………. |

Operator economic,

………… ……………………….

(semnătura autorizată )

Operator economic                                                                                                                                               Formular 20

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-ofertă al obiectului ______________

| Nr. crt. | Categorie de lucrări | Valoarea (exclusiv T.V.A) lei | din care (după caz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Operatorul economic/ conducătorul(liderul asociaţiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2. … II. | Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor şi reţelelor de utilităţi în incintă Ts Terasamente C Construcţii … ……………. Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reţelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje şi echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje şi echipamente de transport - Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugată lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

………… …………….

(semnătura autorizată )

Operator economic                                                                                                                                               Formular 21

(denumirea/numele)

PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului economic) declar pe propria răspundere că pentru lucrarea “___________________________“ voi folosi următorul personal:

| Nr. crt. | FUNCŢIA | NUMELE ŞI PRENUMELE Studiile se specialitate | Vechimea în specia-litate (ani) | Numărul de lucrări similare, executate în calitate de conducător |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 | ŞEF ŞANTIER ŞEF PUNCT DE LUCRU RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUŢIA | _________________________ _________________________ _________________________ | ____ ____ ____ | ___ ___ ___ |

Operator economic,

…………………

(semnătura autorizată )

Operator economic                                                                                                                                               Formular 22

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  | ... |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | ... |  | ... |  | n |  |
|  |  | fizic % | val | fizic % | val |  |  |  |  | fizic % | val |
| 1. 2. .... | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat

Operator economic, ........................................

Operator economic                                                                                                                                               Formular 23

(denumirea/numele)

LISTA

privind cantităţile de lucrări (comasate)

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

| Nr.crt. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar | Total (3X4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |
| 0 1 2 |  |  | 3 4 5 |  |  |
| 1. 2. … | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol ………………….. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol - Subcapitol ………………….. |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRĂRI: |  |  |  |  |  |

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

Notă: Articolele de lucrări vor fi comasate în cadrul listelor de cantităţi, avându-se în vedere respectarea simultană, pe cât posibil a următoarelor condiţii:

- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate pentru realizarea căreia resursele principale trebuie să fie omogene ca natură;

- articolul comasat trebuie să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp are continuitate (nu este întreruptă de necesitatea realizării unei activităţi distincte).

Prin natura omogenă a principalelor resurse se înţelege acelaşi material preponderent, acceaşi meserie pentru forţa de muncă şi natura utilajului conducător, aferente procesului tehnologic (excavaţii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).

Descrierea conţinutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliată a condiţiilor tehnice, tehnologice, de măsurare şi de calitate

Operator economic                                                                                                                                               Formular 24

(denumirea/numele)

LISTĂ detaliata cuprinzând cantităţile de lucrări

Obiectul ___________________

Categoria de lucrări __________

| Nr. crt. | Capitolul de lucrări |  | Cantitatea | Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d)transport ____________ Total a)+b)+c)+d) | Material [3X4a] | Manoperă [3x4b] | Utilaj [3x4c] | Transport [3x4d] | Total(3X4) sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol Capitol de lucrare - Subcapitol 2.2 Subcapitol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U = Vut termice + Vut electrice din care: -Vut termice (valoarea pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea pentru utilaje electrice) | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj; - sănătate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | Mo | mo | Uo | to | To |
| Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % |  |  |  |  |  |  |  |  | Io Po |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | V0=T0+I0+P0 |

Operator economic,

______________

Semnatura autorizata

Operator economic                                                                                                                                               Formular 25

(denumirea/numele)

LISTA

privind utilajele şi echipamentele tehnologice, inclusiv dotările

| Nr. crt | Denumire (utilaj/echipament tehnologic/dotări) | U.M. | Cantitate | Preţ unitar | Preţ total, fără TVA (col 3x col 4) | Denumire furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Obiect 01 a)................... b)................... .... |  |  |  |  |  |
| 2 | .................... |  |  |  |  |  |
| 3 | ........................ |  |  |  |  |  |

Notă: Se vor ataşa şi fişele tehnice

Operator economic,

………… ………………

(semnătura autorizată )

Operator economic                                                                                                                                               Formular 26

(denumirea/numele)

LISTA

privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de construcţii | Consumurile - ore de funcţionare - | Tariful orar - lei/oră de funcţionare- | Valoarea (exclusiv T.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………………. …………………. …………………. …………………. | …………………… …………………… …………………… …………………… | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| TOTAL …………… |  |  |  | lei ……………. ______________ euro ………… |

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări grupate pe categorii de lucrări.

Operator economic                                                                                                                                               Formular 27

(denumirea/numele)

LISTA

privind consumurile de resurse materiale

Obiectul __________________

Categoria de lucrări _________

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumurile cuprinse în oferta | Preţul unitar (exclusiv T.V.A.) | Valoarea (exclusive T.V.A.) | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. … | ……………….. ……………….. ……………….. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) | …. …. …. _ | …………. …………. …………. _ | …………… …………… …………… _ | …………….. ……………. ……………. | ……….. ……….. ……….. |
| TOTAL |  |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | euro |  |

Operator economic,										…………………………

(semnătura autorizată )

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

Denumire achizitor

Nr. ________ / _____                                                                                             Formular 28

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

S.C. ___________________________________

(denumire ofertant)

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de......................(tip procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/încheierea acordului-cadru ………. (obiectul contractului/acordului-cadru), Cod CPV ................... , vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ...............

Cu consideraţie,

……………………………….

(nume şi semnătura)

Operator economic                                                                                         Formular 29

(denumirea/numele)

D E C L A R A T I E

Subscrisa ____________________ , cu sediul in _____________________________ , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. _______________ , CUI _________________ ,  reprezentata legal prin Dl./Dna __________________ ,  in calitate de ___________________ , declar pe propria raspundere ca vom respecta si vom duce le indeplinire toate cerintele si specificatiile precizate in cadrul documentatiei de achizitie, si a tuturor documentelor anexate la aceasta si care vor fi puse la dispozitia noastra in vederea ducerii a indeplinire a contractului, in cazul in care oferta noastra este declarata castigatoare.

Operator economic,										…………………………

(semnătura autorizată )